Plan de Pruebas
## 1. Introducción
El presente Plan de Pruebas define la estrategia, alcance, responsabilidades, actividades, herramientas, criterios de aceptación y metodología de validación del Sistema Predictivo de Mus, cuyo principal objetivo es analizar una mano de cartas y generar una recomendación óptima de jugada basándose en un modelo predictivo entrenado con datos históricos de partidas.
El propósito de este plan es garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, asegurando la fiabilidad, robustez, mantenibilidad y precisión del software.

# 2. Tipos de Pruebas
Este plan adopta un enfoque incremental y sistemático, estructurado en las siguientes categorías fundamentales:

## 2.1 Pruebas Unitarias
### Objetivo
Verificar el correcto funcionamiento individual de cada módulo, función o método del sistema de forma aislada.
### Elementos a evaluar
- Preprocesamiento de datos
  - Funciones de limpieza y transformación de datos (handling de NaN, encoding, normalización, detección de valores atípicos).
  - Verificación del correcto parsing de cartas y jugadas.
- Cálculo de características (“features”)
  - Generación de indicadores estadísticos de manos de Mus.
  - Funciones de evaluación de probabilidades previas (probabilidad de tener pares, juego, etc.).
- Modelo predictivo
  - Cálculo de predicciones.
  - Carga correcta del modelo entrenado.
  - Comprobación de que el modelo produce outputs dentro del dominio permitido.
- Motor de reglas del Mus
  - Comprobación de reglas condicionadas (grande, chica, pares, juego).
  - Consistencia de resultados lógicos.
- API / Backend
  - Endpoints independientes.
  - Validación de formatos de entrada y salida.
### Criterios de éxito
- El 100% de los tests unitarios deben ejecutarse sin errores.
- Cobertura mínima recomendada: ≥ 80% del código crítico.

## 2.2 Pruebas de Integración
### Objetivo
Verificar que los distintos módulos interactúan correctamente y que la información fluye sin inconsistencias.
### Elementos a integrar y probar
- Interacción entre el preprocesador y el modelo predictivo.
  - Confirmar que los datos se transforman correctamente antes de llegar al modelo.
- Comunicación entre base de datos y sistema de análisis.
  - Verificación de consultas, tiempo de respuesta y coherencia de datos recibidos.
- Integración entre backend y frontend.
  - Comprobación del envío y recepción correcta de predicciones.
  - Validación del formato JSON en respuestas.
- Integración entre motor de reglas y predicciones ML.
  - Verificar que no se generan jugadas inconsistentes según las reglas del Mus.
- Pipeline completo de predicción
  - Entrada del usuario →
  - Validación →
  - Preprocesamiento →
  - Cálculo del modelo →
  - Aplicación de reglas →
  - Entrega de la jugada recomendada.
### Criterios de éxito
- Todos los módulos deben ser capaces de comunicarse sin fallos.
- El pipeline completo debe ejecutarse sin interrupciones.
- No debe haber pérdida ni alteración no prevista de datos.

## 2.3 Pruebas del Sistema
### Objetivo
Validar el comportamiento del sistema como un todo bajo condiciones reales de operación.
### Aspectos a evaluar
#### Requisitos funcionales
- El sistema debe aceptar una mano válida de Mus.
- El sistema debe generar una predicción para la jugada recomendada.
- En caso de datos inválidos, el sistema debe devolver un mensaje de error claro.
- El sistema debe permitir revisar estadísticas del modelo.
#### Requisitos no funcionales
- Rendimiento:
  - Tiempo máximo de respuesta: < 500 ms por predicción.
- Usabilidad:
  - Interfaz clara y coherente con las reglas del juego.
  - Mensajes comprensibles para el usuario.
- Robustez:
  - El sistema no debe fallar ante entradas mal formadas.
- Escalabilidad:
  - Capacidad para procesar varias peticiones simultáneas.
- Disponibilidad:
  - El sistema debe funcionar de forma consistente durante períodos prolongados.
### Escenarios principales
- Usuario introduce una mano perfectamente válida → predicción correcta.
- Usuario introduce una mano incompleta o inválida → error bien manejado.
- Sobrecarga de peticiones simultáneas → el sistema mantiene rendimiento estable.
- Conexión temporal perdida hacia la base de datos → recuperación adecuada.

## 2.4 Pruebas de Aceptación
### Objetivo
Validar, desde el punto de vista del cliente/usuario final, que el sistema cumple los requisitos y expectativas del proyecto.
### Criterios de aceptación
- La precisión del modelo debe superar el umbral definido (ej.: ≥ 80%).
- Las recomendaciones deben ser coherentes con las reglas reales del Mus.
- La interfaz debe permitir al usuario obtener una predicción en ≤ 3 clics.
- La experiencia general debe considerarse satisfactoria por parte de los evaluadores.
### Procedimiento
- Sesiones guiadas con usuarios (profesores o compañeros).
- Evaluación mediante checklist basada en requisitos.
- Registro de incidencias y retroalimentación.

# 3. Estrategia de Validación
La validación se basa en los siguientes pilares:

## 3.1 Validación del Modelo Predictivo
### Técnicas a aplicar
- Validación cruzada (k-fold)
- Conjunto de test independiente
- Métricas del modelo según el tipo de predicción:
  - Accuracy
  - F1-score
  - ROC-AUC (si aplica)
  - Mean Absolute Error (si predice valores numéricos)
- Detección de sobreajuste (overfitting)
### Criterios de validación del modelo
- El modelo debe presentar estabilidad entre entrenamiento y test (variación ≤ 10%).
- No debe mostrar sesgos hacia manos o patrones concretos.
- Debe responder de forma consistente a datos no vistos.

## 3.2 Validación de Requisitos Funcionales
Cada requisito del documento de especificación debe estar asociado a uno o más casos de prueba.
Ejemplo:
Requisito	Caso de prueba	Criterio de aceptación
RF-01: El sistema debe generar la jugada recomendada.	CP-001: Predicción con mano válida.	Output dentro del dominio permitido.
RF-02: Validar la entrada del usuario.	CP-014: Mano inválida.	Error mostrado adecuadamente.

## 3.3 Validación de Requisitos No Funcionales
- Rendimiento: mediciones de latencia y tiempos por request.
- Usabilidad: pruebas con usuarios reales, análisis de intuición de la interfaz.
- Seguridad: validación de sanitización de entrada para evitar inyecciones (según corresponda).
- Mantenibilidad: revisión de estructura del código, modularización, documentación.

# 4. Herramientas de Testing
A continuación se presenta un inventario detallado de herramientas recomendadas según la naturaleza del sistema:

## 4.1 Para pruebas unitarias
- pytest (Python): ejecución de pruebas ágiles, fixtures, mocks.
- unittest (Python): framework estándar para pruebas formales.
- pytest-cov: informe de cobertura del código.
- pandas-testing: comparación estructural de DataFrames.
- mock / monkeypatch: simulación de dependencias externas.

## 4.2 Para pruebas de integración
- Postman / Insomnia: validación de APIs REST y flujos de peticiones.
- Docker Compose: simulación de entornos completos (BD + backend + modelo).
- pytest con plugins de API testing.

## 4.3 Para pruebas de sistema
- Selenium WebDriver: pruebas automáticas del frontend.
- Locust: pruebas de rendimiento bajo carga.
- JMeter: stress test y carga sostenida.

## 4.4 Para pruebas del modelo
- scikit-learn (metrics): métricas para valores y clasificaciones.
- MLflow: trazabilidad de experimentos.
- TensorBoard: monitorización si se usan redes neuronales.

## 4.5 Integración Continua
- GitHub Actions: correr tests automáticamente en cada commit.
- GitLab CI/CD: pipelines para testing, build y despliegue.
- Jenkins: servidores de integración contínua auto-gestionados.
CI/CD permite:
- Detectar fallos antes de la entrega.
- Automatizar pruebas unitarias e integración.
- Asegurar calidad constante del sistema.

# 5. Criterios de Éxito del Plan de Pruebas
Para considerar que el sistema está listo para entrega:
### 5.1 A nivel técnico
- ≥ 80% de cobertura de código.
- 0 errores críticos o bloqueantes.
- Precisión del modelo ≥ umbral establecido.
- Tiempos de respuesta < 500 ms en promedio.
### 5.2 A nivel funcional
- El sistema predice correctamente jugadas coherentes.
- Todas las reglas del Mus se respetan.
- Todos los flujos de usuario funcionan de principio a fin.
### 5.3 A nivel de usuario
- Los evaluadores pueden completar la tarea sin ayuda.
- No se registran errores graves durante las pruebas.
- La interfaz es entendible, rápida y clara.
Perfecto. A continuación te entrego un paquete completo y profesional con:
1. Casos de prueba detallados (más de 25)
2. Matriz de trazabilidad Requisitos ↔ Pruebas
3. Diagrama del flujo de validación del modelo
4. Ejemplos reales de tests unitarios en Python (pytest)
5. Ejemplo de pruebas de integración (API)